湖南省财政厅

关于报送城镇保障性安居工程有关情况

和绩效评价报告的通知

各市州、县市区财政局、房地产（住房保障）局、住房和城乡建设局：

为做好2018年城镇保障性安居工程专项资金分配和2017年专项资金绩效评价工作，根据《关于报送城镇保障性安居工程有关情况的通知》（财办综〔2017〕121号）、《湖南省财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（湘财综〔2017〕40号）《湖南省城镇保障性安居工程财政资金绩效评价实施细则》（湘财综〔2017〕43号）等文件要求，现就报送城镇保障性安居工程相关资料及绩效评价报告事宜通知如下：

一、报送内容

（一）各市州、县市区2017年城镇住房保障家庭租赁补贴发放情况和2018年租赁补贴发放计划。具体报送资料详见《城镇住房保障家庭租赁补贴计划和实施情况表》（附件1）。

（二）各市州、县市区2017年城市棚户区改造计划完成情况和2018年城市棚户区改造计划。具体报送资料详见《城市棚户区改造项目计划和完成情况表》（附件2）。

（三）按照湘财综指〔2017〕21号文件要求，报送2017年需交付使用的公共租赁住房项目完成情况，以及2018年需交付使用的公共租赁住房项目计划。具体报送资料详见《需交付使用的公共租赁住房项目计划和完成情况表》（附件3）

（四）各市州、县市区2017年中央、省级财政城镇保障性安居工程专项资金收入、支出和结余情况。具体报送资料详见《2017年中央财政城镇保障性安居工程专项资金收支情况表》（附件4）和《2017年省级财政城镇保障性安居工程专项资金收支情况表》（附件5）。湘财综指〔2017〕21号文件安排的公共租赁住房及其配套设施专项补助资金收入、支出、结余情况也在附件4中反映。

（五）各市州、县市区2017年城镇保障性安居工程财政资金绩效评价评分情况。具体报送资料详见《城镇保障性安居工程财政资金绩效评价量化指标表》（附件6）。

（六）各市州、县市区签订的2017年、2018年城镇保障性安居工程目标责任书，2017年住房保障部门年度工作总结。城镇保障性安居工程计划以及列入计划的项目发生变更的，以省住房和城乡建设厅、省财政厅出具的文件为准。

（七）市州、县市区有关部门2017年实际发放城镇住房保障家庭租赁补贴名单的电子版数据；2017年城市棚户区改造计划，城市棚户区改造项目实物安置住房施工许可证及货币化安置协议等证明材料的电子版数据；2017年已纳入申报并申请专项资金的公共租赁住房项目工程竣工验收等资料或相关部门出具的证明材料；市州、县市区住房保障部门盖章确认的2017年新建商品住房均价。

（八）有关核查表及证明资料。包括相关核查表，租赁补贴发放、棚户区改造、公共租赁住房等的证明资料（附件7-8）。

（九）各市州、县市区2016年城镇保障性安居工程财政资金绩效评价自评报告（参考格式详见附件9）。

（十）绩效评价相关佐证资料（附件10）。

二、报送要求

（一）加强对2017年需交付使用的公共租赁住房项目完成情况的审核。根据国务院部署，2017年中央财政安排部分专项资金，用于支持政府投资公共租赁住房及其配套基础设施建设，以加快公共租赁住房交付使用。根据湘财综指〔2017〕21号文件要求，已纳入申报并申请专项资金的公共租赁住房项目，在2017年底之前必须达到交付使用条件。能否达到交付使用条件，要依据工程竣工验收等资料或相关部门出具的证明材料认定。请市级住房保障部门会同财政部门认真组织所属县做好需交付使用的公共租赁住房项目完成情况的申报和初审，确保申报资料的真实完整。省住房和城乡建设厅将会同省财政厅对照项目清单进行复审。

（二）严格按照时间节点完成工作

1、城镇保障性安居工程相关数据和资料的报送（即报送内容第1—8项）。各县市区财政部门、住房保障部门请于2018年1月31日之前报送给所在市州财政部门、住房保障部门；市州收齐审核汇总后（含市州本级），于2018年2月15日之前报送省财政厅、省住房和城乡建设厅。

2、城镇保障性安居工程财政资金绩效评价报告和佐证资料的报送（即报送内容第9—10项）。各县市区财政部门会同同级住房保障部门于2018年1月31日之前报送给市州财政部门和住房保障部门，市州于2018年2月28日之前将全市绩效自评汇总报告报送省财政厅和省住房和城乡建设厅。市州、县市区财政部门会同同级住房保障部门按照湘财综〔2017〕43号的要求开展绩效评价工作，可以根据需要邀请或委托专家、中介机构等第三方参与绩效评价工作。

（三）相关注意事项

1、报送省级的资料包括：市州报送情况的文件正文；附件1—6（汇总表，一式两份）；县市区报送资料的文件及附表（一式一份）；核查表及证明材料（即附件7—8，一式一份）。所有报送资料由市州逐项对照收齐、审核汇总、分类装订（其中：附件1—6装订为一册，附件7—8装订为一册，附件9—10装订为一册）后，统一上报省财政厅，务必确保相关资料报送及时、真实和完整。申报资料质量将作为专员办实地审核选点的重要参考。尤其是核查表内容填列不完整，证明资料报送不合要求的相关项目，专员办将予以核减相关数据。

2、附件4、5以财政部门为主审核；附件1—3、8以住房保障（住房城乡建设）部门为主审核；附件6的“资金管理”以财政部门为主审核，“项目管理”、“项目效益”及“居民满意度” 以住房保障（住房城乡建设）部门为主审核；附件7、10所列资料须按要求签字、盖章后提供，盖章部门负责资料的真实性。

3、附件4、5填报注意事项：一是在附件4、5中将“市本级及所辖区”视同一个单位，市本级及所辖区的中央政城镇保障性安居工程专项资金收支情况由市本级统一汇总上报。二是附件4 “上年结余”数原则上应与2016年末结余数一致。如果以前报送情况有误，请简要说明，并按正确数据填写。2017年上报财政部的“2016年度保障性安居工程情况汇总表”已下发，供参考。三是为使审核更便利，已将“2017年保障性安居工程中央、省级财政资金指标明细账”发到市州。各市州财政局可以此为依据，审核“本年收入”数。如明细账有误，请及时向我们反馈。四是此表所有数据保留至整数。

4、请各市州财政局、住房保障（住房城乡建设）部门认真把关，汇总审核所属县上报的附件1—5的数据。在填表时严格按表格要求填列，确保各项数据的真实性、逻辑性。

三、联系方式

省财政厅综合处   李伟

电话：0731-85165057；传真：0731-85165954。

省住房和城乡建设厅住房保障处   刘正东

电话：0731-88950069；传真：0731-88950069。

附件：1、城镇住房保障家庭租赁补贴计划和实施情况表

2、城市棚户区改造项目计划和完成情况表

3、需交付使用的公共租赁住房项目计划和完成情况表

4、2017年中央财政城镇保障性安居工程专项资金

收支情况表

5、2017年省级财政城镇保障性安居工程专项资金

收支情况表

6、城镇保障性安居工程财政资金绩效评价量化指标表

7、专项资金申报材料证明资料清单

8、安置房及配套基础设施建设项目核查表

9、城镇保障性安居工程财政资金绩效评价自评报告（参考格式）

10、绩效评价相关佐证资料清单

湖南省财政厅综合处    湖南省住房和城乡建设厅住房保障处

2018年1月15日

附件1

城镇住房保障家庭租赁补贴计划和实施情况表

填报市（州、县、区）：

| 项目 地区 | 租赁补贴保障条件 |  | 租赁补贴保障标准 |  | 2017年租赁补贴发放情况（户） |  |  | 2018年租赁补贴发放计划（户） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 家庭人均月收入标准（元/月） | 人均住房建筑面积（m2） | 人均住房保障建筑面积（m2） | 人均租赁补贴标准（元/月·m2） | 计划 | 实施 | 差额 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政部门印章	　	住房保障部门印章

注：

1.本表由县市区填报本县市区数据；市州根据县市区填报情况，审核并按市州汇总。

2.“租赁补贴保障条件”和“租赁补贴保障标准”中的相关“合计”数据为各市的平均值。

3.“计划”为相关地区保障性安居工程规划中的租赁补贴计划发放数。

4.“实施”为实际发放租赁补贴户数。

5.“差额”＝“实施”－“计划”。其中，正数为超额实施计划数，负数为未实施计划数。

附件2

城市棚户区改造项目计划和完成情况表

填报地区：

| 基本信息 项目名称 | 改造项目开工和竣工时间 |  | 2017年改造计划完成情况（套） |  |  | 2018年目标责任书（套） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开工 | 竣工 | 计划 | 完成 | 差额 | 小计 | 本年新开工 | 上年已开工 |
| 总计 | —— | —— |  |  |  |  |  |  |
| 市（州）合计 | —— | —— |  |  |  |  |  |  |
| 县（市、区）小计 | —— | —— |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政部门印章					住房保障部门印章

注：1.“计划”为城市规划区内已纳入省级人民政府批准的棚户区改造规划和年度改造计划的城市棚户区改造项目中，各市、县（市、区）

计划改造户数。

2.“完成”为签订征收补偿（收购）协议的征收（收购）户数；实行先建后拆地区，为当年实际开工建设安置住房户数。

3.“差额”＝“完成”－“计划”。其中，正数为超额完成计划数，负数为未完成计划数。

4.“项目名称”填写城市棚户区改造项目名称。

附件3

需交付使用的公共租赁住房项目计划和完成情况表

填报地区：

| 基本信息 项目名称 | 2017年需交付使用的公共租赁住房计划完成情况（套） |  |  | 2018年需交付使用的公共租赁住房计划（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计划 | 完成 | 差额 |  |
| 总计 |  |  |  |  |
| 市（州）合计 |  |  |  |  |
| 县（市、区）小计 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |

财政部门印章					住房保障部门印章

注：1. 本表由县市区填报本县市区数据；市州根据县市区填报情况，审核并按市州汇总。

2.“差额”＝“完成”－“计划”。其中，正数为超额完成计划数，负数为未完成计划数。

附件4

2017年中央财政城镇保障性安居工程专项资金收支情况表

填报市（州、县、区）：	　	　单位：万元

| 地区 | 上年结余 | 本年收入 | 本年支出 |  |  |  | 年末结余 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 用于城镇住房保障家庭租赁补贴支出 | 用于城市棚户区改造支出 | 用于公共租赁住房支出 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

财政部门印章				住房保障部门印章

注：   1. 本表由县市区填报本县市区数据；市州根据县市区填报情况，审核并按市州汇总。

2. 中央财政城镇保障性安居工程专项资金包括《湖南省财政厅 湖南省住房和城乡建设厅关于下达2017年中央财政公共租赁住房及其配套设施专项补助资金的通知》（湘财综指〔2017〕21号）安排的公共租赁住房及其配套设施专项补助资金。

3.上年结余＋本年收入－本年支出＝年末结余

4.上年结余是指截至报告年度的上一年末本地区累计结余的中央财政城镇保障性安居工程专项资金；

5.本年收入是指报告年度省级财政分配给该地区的中央财政城镇保障性安居工程专项资金收入；

6.年末结余是指截至报告年度末累计结余的中央财政城镇保障性安居工程专项资金。

附件5

2017年省级财政城镇保障性安居工程专项资金收支情况表

填报市（州、县、区）：	　	　单位：万元

| 地区 | 上年结余 | 本年收入 | 本年支出 |  |  |  | 年末结余 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 用于城镇住房保障家庭租赁补贴支出 | 用于城市棚户区改造支出 | 用于公共租赁住房支出 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

财政部门印章				住房保障部门印章

注：   1. 本表由县市区填报本县市区数据；市州根据县市区填报情况，审核并按市州汇总。

2.上年结余＋本年收入－本年支出＝年末结余

3.上年结余是指截至报告年度的上一年末本地区累计结余的省级财政城镇保障性安居工程专项资金；

4.本年收入是指报告年度省级财政分配给该地区的省级财政城镇保障性安居工程专项资金收入；

5.年末结余是指截至报告年度末累计结余的省级财政城镇保障性安居工程专项资金。

| 附件6： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 城镇保障性安居工程财政资金绩效评价量化指标表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 填报单位：_________市（州）_______县（市、区） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价指标 |  |  |  |  | 评分标准 |  | 市县自评 |  | 扣分原因 |  | 市州复评 | 扣分原因 |  |  | 省级复评 |  | 扣分原因 |
| 一级指标 | 分值 |  | 二级指标 | 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理 | 20 |  | 上级资金申请 | 5 | 市县有关部门按照规定时间报送中央专项资金申请材料（含专员办要求的证明资料）的，得2分；每延期5天扣1分，最多扣2分。报送的基础数据真实准确的，得3分；基础数据不准确的，按照实际认定数据每核减1%，扣1分，最多扣3分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 本级资金筹集 | 5 | 按照要求从公共预算、住房公积金增值收益、土地出让收入等既定渠道筹集保障性安居工程资金的，得5分。没有安排的，得0分。住房公积金管理中心未按规定将增值收益上缴财政用于公共租赁住房的，扣2分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 资金支出进度 | 5 | 截至当年12月31日，中央专项资金支出进度达到95%以上的，得5分；支出进度每低1个百分点扣1分，最多扣5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合法合规性 | 5 | 没有违规违纪情况的，得5分；通过审计、财政等部门检查存在资金截留、挪用等违规违纪行为，或经群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在违规违纪行为的，每发现1项扣0.5分，最多扣5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理 | 15 |  | 规划计划编制 | 5 | 按照统一要求编制了中长期规划和年度计划并按要求建立了项目库的，得3分；没有按要求编制规划和计划并按要求建立项目库的，扣3分。年度计划符合当地住房保障实际需求，安置方式符合政策导向，申报的项目均条件成熟的，得2分。年度计划申报与当地实际情况不符，项目条件不成熟的，酌情扣分，最多扣1分；年度计划未体现政策导向的，酌情扣分，最多扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 政策和规划公开 | 5 | 城镇保障性安居工程管理相关政策、资金管理（分配）办法、绩效评价办法、年度计划和中长期规划等信息及时对外公开的，得5分；每少公开1项扣0.5分，最多扣5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 评价报告报送及时、完整性 | 5 | 按时报送绩效评价报告且内容完整的，得5分；内容不完整的扣2分，报送逾期每5天扣1分，最多扣3分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目效益 | 55 |  | 开工目标完成率 | 15 | 项目实际开工量大于或等于年度责任目标的，得15分；未达到目标的，每低一个百分点扣1分，最多扣15分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 租赁补贴发放目标完成率 | 15 | 实际发放补贴户数大于或等于计划发放数量的，得15分；未完成目标的，每低一个百分点扣1分，最多扣15分。通过审计、财政等部门检查，或经群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在违规发放补贴的，根据情节严重程度酌情扣分，最多扣5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 当年符合分配条件的公租房和棚改安置住房分配率 | 10 | 按照事先明确的资格条件，分配率达到60%以上的，得10分；以60%为基数，每低一个百分点扣1分，最多扣10分。通过审计、财政等部门检查，或经群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在对不符合规定条件家庭违规违纪分配住房的，根据情节严重程度酌情扣分，最多扣5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 已保家庭户数占应保家庭户数比率 | 10 | 已保家庭户数占应保家庭户数比例达到80%以上的，得10分；低于80%比率的，每低一个百分点扣1分，最多扣10分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程质量 | 5 | 工程质量符合标准的，得5分；通过住房城乡建设、监察等部门检查存在工程质量问题，或经群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在工程质量问题的，每发现1项扣1分，最多扣5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 居民满意度 | 10 |  | 棚户区改造拆迁居民满意度 | 5 | 满意度指标达到80%以上的，得5分；低于80%的，每低一个百分点扣1分，对于群众信访没有及时处置的，每一次扣1分，最多扣5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 城镇低收入住房困难家庭满意度 | 5 | 满意度指标达到80%以上的，得5分；低于80%的，每低一个百分点扣1分，对于群众信访没有及时处置的，每一次扣1分，最多扣5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：扣分原因如表中填列不下，请另附页进行说明。

附件7

专项资金申报材料证明资料清单

证明资料坚持必要、精简原则。所有证明资料及附表均须加盖出具单位和报送单位印章，且复印资料由复印人签字（必须是正式经办人）。具体包括：

1、租赁补贴发放花名册；

2、部门申请发放租赁补贴的请款单；打卡发放租赁补贴的银行代发成功业务回单；

3、实物安置的棚改安置房建设项目分项目提供：中标通知书及建设合同（合同只需提供封面、首页、末页）；开工证明资料（必须提供：监理签证的开工令，反映地基处理或桩基础施工情况的监理工作日志）；2017年首次支付工程款的银行转账单；

4、货币化安置的棚改安置项目分项目提供：部门申请拆迁补偿款的请款单；打卡发放拆迁补偿款的银行代发成功回单；

5、2017年需交付使用的公共租赁住房项目分项目提供：竣工验收等资料或相关部门出具的证明材料；已分配入住花名册；

6、财政部门保障房专项资金专账2017年12月银行日记账；

7、住保部门保障房专项资金专账2017年12月银行日记账；

8、其他相关资料。

附件8

市（州）    县（市、区）实物安置方式的棚改安置房建设项目核查表

填制地区（盖章）：								金额单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 主管部门 | 业主单位 | 承建单位 | 投资计划 |  | 项目审核批复情况 |  |  |  |  |  | 项目执行情况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 资金规模 | 建设规模（套数） | 项目批复文号 | 批复时间 | 建设用地批准文件 | 建设用地规划许可证 | 建设工程规划许可证 | 建筑工程施工许可证 | 合同签订日期 | 开工时间 |  |
| 1 | **项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件9

城镇保障性安居工程财政资金绩效评价自评报告

（参考格式）

一、城镇保障性安居工程基本情况

（一）城镇保障性安居工程概况。

（二）城镇保障性安居工程绩效目标。

二、城镇保障性安居工程财政资金绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。

2、组织实施。

3、分析评价。

市州汇总本级及所属县的绩效评价情况，说明评价排名情况。

三、城镇保障性安居工程财政资金绩效评价指标分析情况

（一）资金管理情况分析（包括对上级资金申请、本级资金筹集、资金支出进度及合法合规性的分析）。

（二）项目管理情况分析（包括对规划计划编制、政策和规划公开及评价报告报送及时、完整性的分析。

（三）项目效益情况分析（包括对开工目标完成率、租赁补贴发放目标完成率、当年符合分配条件的公租房和棚改安置住房分配率、已保家庭户数占应保家庭户数比率及工程质量情况的分析）。

（四）居民满意度情况分析（包括对棚户区改造拆迁居民满意度和城镇低收入住房困难家庭满意度的分析）。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。对扣分事项进行分析和原因说明。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

六、主要经验及做法、存在的问题和建议。包括本地区绩效评价总体结果，好经验、好做法的总结，今后改进的计划；对城镇保障性安居工程资金和项目管理、绩效评价等方面的合理化建议等。

七、其他需说明的问题。

附件10

绩效评价相关佐证资料清单

绩效评价相关佐证资料坚持必要、精简原则。所有佐证资料及附表均须加盖出具单位和报送单位印章，且复印资料由复印人签字（必须是正式经办人）。具体包括：

1、市县按照要求从公共预算、住房公积金增值收益、土地出让收入等既定渠道筹集保障性安居工程资金的书面凭证，住房公积金管理中心按规定将增值收益上缴财政用于公共租赁住房建设的书面凭证（本级资金筹集）；

2、各级纪检、审计、财政、住保等部门检查后于2017年出具的结论性资料（合法合规性）；

3、城镇保障性安居工程管理相关政策、资金管理（分配）办法、绩效评价办法、年度计划和中长期规划等信息公开网页截图（政策和规划公开）；

4、2017年当年可用于分配的公租房和棚改安置住房的数量及其统计依据和证明资料，2017年当年实际分配到位的公租房和棚改安置住房的数量及其统计依据和证明资料（当年符合分配条件的公租房和棚改安置住房分配率）；

5、应保家庭户数以及已保家庭户数的数量及其统计依据和证明资料（已保家庭户数占应保家庭户数比率）；

6、新建项目已纳入省工程质量安全监管信息平台的书面凭证以及各级住房城乡建设、质监等部门对本地区2017年城镇保障性安居工程质量安全检查出具的相关材料（工程质量）；

7、选取一定比例（10%左右）的棚户区改造拆迁居民、城镇低收入住房困难家庭，组织召开座谈会，并实行不记名问卷调查，最终形成的书面会议记录（棚户区改造拆迁居民满意度和城镇低收入住房困难家庭满意度）。