附件2-1

岳阳县2022年度财政项目支出绩效

自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价■

项目名称：  车站北路保障性租赁住房项目

项目单位：  岳阳县住房保障服务中心

主管部门：  岳阳县住房和城乡建设局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年6月1日

岳阳县财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 陈朝辉 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13973022327 |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳县荣家湾镇荣站社区 |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414100 |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2022年1月起至2022年12月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 1327 |  | 实际到位资金 （万元） |  | 1327 |  |  | 实际支出 （万元） |  |  | 1701.8113 | 结余 （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 |  | 1327 |  | 其中：中央财政 |  | 1327 |  |  | 其中：中央财政 |  |  | 1701.8113 | 其中：中央财政 | 0 |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  | 市财政 |  |
| 县财政 |  |  |  | 县财政 |  |  |  |  | 县财政 |  |  |  | 县财政 |  |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  | 实际支出数 |  |  | 会计凭证号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 付土地储备金 |  |  |  | 3713395 |  |  | 2022.1.2# |  |  |  |  |  |  |  |
| 付建筑总公司工程款 |  |  |  | 2400000 |  |  | 2022.9.2# |  |  |  |  |  |  |  |
| 付建筑总公司工程款 |  |  |  | 300000 |  |  | 2022.11.1# |  |  |  |  |  |  |  |
| 付建筑总公司工程款 |  |  |  | 1300000 |  |  | 2022.11.6# |  |  |  |  |  |  |  |
| 付建筑总公司工程款 |  |  |  | 1200000 |  |  | 2022.12.3# |  |  |  |  |  |  |  |
| 付建筑总公司工程款 |  |  |  | 2300000 |  |  | 2022.12.10# |  |  |  |  |  |  |  |
| 付通驰建设工程款 |  |  |  | 2000000 |  |  | 2022.9.3# |  |  |  |  |  |  |  |
| 付通驰建设工程款 |  |  |  | 1000000 |  |  | 2022.11.3# |  |  |  |  |  |  |  |
| 付通驰建设工程款 |  |  |  | 500000 |  |  | 2022.11.5# |  |  |  |  |  |  |  |
| 付深圳建昌：设计费 |  |  |  | 797400 |  |  | 2022.12.2# |  |  |  |  |  |  |  |
| 付湘岳电力：配电工程款 |  |  |  | 216000 |  |  | 2022.7.2# |  |  |  |  |  |  |  |
| 付洞供水公司：供水安装工程 |  |  |  | 422000 |  |  | 2022.6.3# |  |  |  |  |  |  |  |
| 付宏远监理：监理费 |  |  |  | 300000 |  |  | 2022.12.9# |  |  |  |  |  |  |  |
| 付建宇工程咨询：招标代理费 |  |  |  | 183800 |  |  | 2022.9.1#；2022.11.2# |  |  |  |  |  |  |  |
| 付湘协项目管理公司：可研费用 |  |  |  | 30000 |  |  | 2022.7.3# |  |  |  |  |  |  |  |
| 付核工业岳阳县建设工程：勘测费 |  |  |  | 36800 |  |  | 2022.8.3# |  |  |  |  |  |  |  |
| 付益佳房屋维修公司：围墙道路工程 |  |  |  | 85638 |  |  | 2022.9.5# |  |  |  |  |  |  |  |
| 付岳阳县建设规划设计院：设计费 |  |  |  | 60000 |  |  | 2022.9.7# |  |  |  |  |  |  |  |
| 付宏博检测：检测费 |  |  |  | 149030 |  |  | 2022.12.7# |  |  |  |  |  |  |  |
| 付租金 |  |  |  | 4000 |  |  | 2022.7.6# |  |  |  |  |  |  |  |
| 付湘建智科代理：配电工程代理费 |  |  |  | 20050 |  |  | 2022.12.8# |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 17018113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |
|  | 完成保障性租赁住房计划任务200套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全面完成2022年项目工作任务 |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 | 指标内容 |  |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  | 实际完成值 |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 | 新建公租房 |  |  |  |  | 2栋 |  |  | 2栋共200套 |  |
|  |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  | 8043.43平方米 |  |  | 8043.43平方米 |  |
|  |  |  |  |  | 制定施工方案 |  |  |  |  | 1个 |  |  | 1个 |  |
|  |  |  |  | 质量指标 | 项目完成质量 |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  | 时效指标 | 年度 |  |  |  |  | 2022年1-12月 |  |  | 2022年1-12月 |  |
|  |  |  |  | 成本指标 | 控制成本，多干实事 |  |  |  |  | 严控经费 |  |  | 严控经费 |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 | 低收入家庭的住保率 |  |  |  |  | 效果明显 |  |  | 效果明显 |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 | 市民素质提升 |  |  |  |  | 效果明显 |  |  | 效果明显 |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 | 解决中低收入族住房困难。建设和谐宜居城市 |  |  |  |  | 效果明显 |  |  | 效果明显 |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提高 |  |  |  |  | 95% |  |  | 98% |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签字 |  |
| 刘八平 |  |  | 主任 |  |  |  |  | 岳阳县住房保障服务中心 |  |  |  |  |  |  |
| 陈朝辉 |  |  | 副主任 |  |  |  |  | 岳阳县住房保障服务中心 |  |  |  |  |  |  |
| 周岳军 |  |  | 副主任 |  |  |  |  | 岳阳县住房保障服务中心 |  |  |  |  |  |  |
| 彭向阳 |  |  | 副主任 |  |  |  |  | 岳阳县住房保障服务中心 |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 情况属实，同意自评考核。 2023年6月1日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 属实。 项目单位负责人（签章）： 2023年6月1日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 属实。 主管部门负责人（签章）： 2023年6月1日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：杨维维                   联系电话：7662005

五、评价报告综述 （一）项目基本概况 为解决岳阳县荣家湾低收入家庭住房困难问题，改善居民生活质量，实施岳阳县车站北路保障性租赁住房建设项目。项目建设地址、主要建设内容及规模：本项目位于岳阳县荣家湾荣站社区，新建公租房2栋，200套，总建筑面积8043.43平方米，配套设施道路和广场1570平方米、绿地501平方米及电力、消防、环保、照明、给排水等设施。 （二）项目资金使用及管理情况 2022年，中央财政预算安排1327万元。全年实际支出1701.81万元，其中土地资金371.34万元，占21.82%；工程款1100万元，占64.64%；设计费85.74万元，占5.04%；配电工程款21.6万元，占1.27%；供水安装费用42.2万元，占2.48%；监理费30万元，占1.76%；招标代理费18.38，占1.08%；可研费用3万元，占0.18%；勘测费3.68万元，占0.22%；围墙道路工程8.56万元，占0.5%；检测费14.9万元，占0.88%；配电代理费2.01万元，占0.12%；其他费用0.4万元，占0.01%。 （三）项目组织实施情况 2022年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。在专项经费使用上，在维护管理好保障房的同时，严格落实厉行节约的原则。实行了先有预算，后有执行，用钱必问效，无效必问责的机制。 （四）综合评价情况及评价结论 综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，车站北路保障性公租房项目2022年的部门整体支出绩效自我评价98分，自评结果优秀。我们将在以后的工作中，进一步加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高经费的使用效率。 （五）项目主要绩效情况分析 1、成本方面：严控经费开支，项目在预算范围内进行，并按计划合理分配预算资源。通过有效的成本管控措施，避免资源的浪费和盲目的投入。 2、完成度：项目按照项目计划严格执行，各阶段工作按时完成，没有发生重大延误和突发事件。项目进展顺利，工作效率良好。 3、各项管理制度健全。按照县财政有关文件，严格按制度执行。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 1、抓好保障房的管理、维护主业，提升管理标准和水平，向规范化、信息化迈进。 2、专业技术人员和青年后备人员缺乏，现“断层”现象。充分发挥党建工作的重要作用，从思想政治工作上引领人、提高人、活跃人、激励人、增强干部职工对单位的归属感和认同感，充分调动干部职工的积极性。 3、着力加大人才培养和选拔，大力选拔敢于责任担当、敢于直面问题的干部。 4、优化人员结构，甩掉人员包袱，全力做好住房保障工作。

附件2-2

项目支出绩效评价指标体系

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
|  |  |  |  | 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
|  |  |  |  | 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 2 |
|  |  | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 98 |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。