岳阳县农村公路养护中心2023年度整体支出绩效自评报告

- 部门（单位）基本情况

1、机构设置

岳阳县农村公路养护中心设下列内设机构：办公室、财务股、安防股、养护股、工会。本单位没有所属二级机构。

2、主要职责

1、宣传贯彻执行国家有关农村公路管关的法律法规，具体负责全县农村公路养护工作的管理。

2、制订年度养护计划并按计划执行。

3、加强农村公路养护巡检，制订养护目标责任，建立健全养护管理规章制度，完善管关体系。

4、加强养护资金管理，实行专款专用，安全合理使用养护资金，确保农村公路养护工作正常有序开展。

5、强化公路保护意识，加强路况巡查和安全管理，及时抢修损坏严重的管养路段，保障公路畅通。

6、完成县局交办的其他工作任务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度基本支出628.72万元，其中：人员经费351.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费276.83万元，主要包括手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

- 项目支出情况

2023年财政安排我单位实施农村公路桥梁养护资金4782.11万元、农村公路安防工程资金1819.29万元、农村公路建设县级配套资金5230万元。我单位实际发生项目支出11831.40万元。

- 项目资金实际使用情况分析

（1）、养护工程精细养。为了实现县、乡、村道路的“畅、安、舒、美”的工作目标。我中心采取日常巡查和突击养护相结合模式，圆满完成全年养护工作任务。一是日常养护勤巡查。今年来我中心坚持日常巡查150次以上，巡查里程1500公路；总投资295万元，完成470.195公里的省、县级道路除草等日常养护工作；投入资金1043万元，对全县19条线路，共135.911公里（其中修复性养护工程44.436公里、预防性养护工程86.675公里）的路面进行了养护维修；二是突击养护保安全。今年元月份，为应对冰冻雨雪天气，我中心并采取一系列安全措施，出动人员60余人次，抛洒工业盐40吨，设置警示标牌83块，确保人民群众安全出行；五、六月份连降暴雨，造成我县农村公路路基边坡塌方，路面损坏。灾后，我中心在第一时间启动防汛应急预案，联合各镇、村迅速反应，及时组织人员、机械对损坏的路基进行了恢复，垮塌边坡进行了清理。此次水毁灾害，涉及乡镇12个，线路40多条，隐患处置70多处，投入灾毁重修资金220万元，最大限度的避免和减少水毁损失，有力的为社会公众出行提供了畅安的通行环境。

（2）、安防工程消隐患。安全生命防护工程既是我县重点民生实事任务，也为群众行车安全和公路畅通安全提供基础保障。截至2023年11月30日，我中心投入1594.94万元，完成2023年安防工程计划任务，含184条村级道路共计79.747公里隐患里程；由于安防项目只有省厅下达的计划资金，而各乡镇需要安装防护栏的工程量大于计划量，完成计划外安防工程7000多米。

（3）、危桥改造惠民生。今年来，总投资1650万元，完成2023年21座座危桥改造项目建设；投入152万元，完成了189座乡道桥梁技术等级检测评定，为以后桥梁的养护和维修提供了技术依据；通过多次跟省厅汇报，将已下达计划未实施的公田镇解放桥、黄沙街树德桥、新开镇增塘桥、张谷英镇一心桥，重新纳入了省厅的危桥改造备案库，为下步项目实施提供了政策支持。

- 项目资金管理情况分析

本单位项目资金严格按照资金用途开支，实行专帐管理，项目实施资金发放进行公开公示，项目验收，完工结算等邀请专业部门进行专项审计，开展项目绩效评价，确保资金充分发挥效益。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门（单位）整体支出绩效情况

2023年度支出总计12460.12万元，其中基本支出628.72万元，主要用于人员工资、福利、社会保障缴费及办公室公用支出等，项目支出11831.40万元，主要为农村公路桥梁养护资金4782.11万元、农村公路安防工程资金1819.29万元、农村公路建设县级配套资金5230万元等开支。我单位对整个资金支出情况和工作成果进行了认真分析，部门整体支出达到了预期工作成果，实现了预期工作目标，在今年全省的真抓实干工作考核中，我县的农村公路养护考评排名全省第11位，得到了县领导的一致好评。在湖南省美丽农村路评估认定工作中，X132、X005+Y329、X118、Y309、X110、X011、X004共7条线路被评为市局认定的乡镇美丽农村路。

七、存在的主要问题及原因分析

1、公路养护方面。农村公路“重建轻养”问题突出，养护体制改革未落实到位，路长制管理责任体系和运行机制不健全，养护经费严重不足，导致部份道路不能得到及时有效养护，不同程度地出现了毁损。

2、项目建设方面。资金缺口大，危桥改造国省补助不到项目总投资的1/3，镇村自筹资金难以到位，导致部分桥梁建设难以启动；安防工程随着各乡镇、村在临水临崖等方面的安全意识增加，需求量也日益增大，而地方财政保障不足，严重影响项目进度。

3、安全监管方面。农村公路点多、线长、面广且等级普遍偏低，县乡公路，特别是东部山区道路坡陡、弯急、路窄、安全隐患大，加之群众出行需求不断增长，给农村公路造成较大压力，安全问题日益突出。

4、自身建设方面。干职队伍素质有待提高，加之学习积极性不高，知识更新缓慢，复合型人才匮乏；机关内部管理机制有待完善，干职队伍爱岗敬业不足，忙闲不均的现象较为突出。

- 下一步改进措施

1、加强日常保洁及小修工程管理，严格考核，奖罚分明，全面提高养护质量；

2、做好各项应急工作；

3、做好农村公路养护工程建设，确保工程质量；

4、我县农村公路线路长，面积广，养护经费不足，建议加大道路建设和养护资金的投入。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位部分整体支出绩效自评报告已在政府门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

2024年5月8日